Działalność Gminnej Spółki Wodnej Choceń w 2015 r.

Gminna Spółka Wodna Choceń w 2015 roku zebrała 61.151,00 zł. z tytułu składek członkowskich.

Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku z tytułu zatrudnienia 7 pracowników w ramach robót publicznych – 57 849,40 zł

Dotacja z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację prac w Śmiłowicach, rów melioracyjny od Pana Dynarskiego Andrzeja w stronę szosy (usunięcie zakrzaczenia), rów od „Przepiórki” Jarantowice w stronę jeziora oraz rów Krukowo-Olganowo w kierunku parku w Olganowie, a także częściowo rów Śmiłowice-Huby – 47.100,00 zł.

Inne dochody Gminnej Spółki Wodnej Choceń – 5.892,97 zł (usługi wykonane na rzecz innych podmiotów, zwrot nadpłaty z Urzędu Marszałkowskiego).

Dotacja z Urzędu Gminy w kwocie 35.000,00 zł w ramach, której przeprowadzono następujące prace:

1) Rów melioracyjny w miejscowości Śmiłowice na odcinku 500 mb

2) Rów melioracyjny w miejscowości Bodzanówek na odcinku 500 mb

3) Rów melioracyjny w miejscowości Ługowiska na odcinku 250 mb w stronę jeziora - planowana dalsza kontynuacja prac

4) Rów melioracyjny w miejscowości Ząbin na odcinku około 1350 mb oraz na odcinku Zakrzewek  -  Ząbin na odcinku 400 mb

5) Rów melioracyjny na odcinku Zakrzewek-Szczutkowo na odcinku 1000 mb.

6) Naprawa awarii melioracyjnych:

-  wymiana uszkodzonej sieci drenarskiej w Czerniewicach;

- naprawa studni, przepustów, przykryć od studni melioracyjnych w miejscowościach: Śmiłowice Pustki, Śmiłowice, Choceń.

- naprawa awarii melioracyjnej w Krukowie wzdłuż drogi gminnej.

Rozpoczęto także przygotowania do konserwacji rowu w Wichrowicach, którego niestety nie udało się ukończyć w zamierzonym czasie. Ilość zakrzaczenia przerosła nasze możliwości. Jednakże napewno prace te zostaną ukończone włącznie z konserwacją rowu przed rozpoczęcie wiosennych prac polowych. Przeprowadzane będą także prace na urządzeniach melioracyjnych Szatki-Kuźnice (do Pani Ludwickiej), których nie udało się zrealizować w bieżącym roku.

W ramach środków własnych zrealizowano prace:

-	Rów melioracyjny w miejscowości Szczytno, na wysokości działki Pana Komorowskiego - około 700 mb

-	Rów w Choceniu na wysokości gruntów Pana Kafarskiego około 400 mb

-	Konserwacja rowu melioracyjnego w Janowie

- 	naprawą uszkodzonego zbieracza w Janowie na odcinku 75 m.

-	Konserwacja rowu melioracyjnego w Lutoborzu u Państwa Szatkowskich – planowana dalsza kontynuacja prac

- 	Konserwacja rowu w Bodzanowie na odcinku 100 mb

- 	budowa umocnienia przepustu w Księżej Kępce, konserwacja  rowu melioracyjnego w Księżej Kępce

-	rozplantowanie urobku po pracach z wcześniejszych lat w Lutoborzu i Kuźnicach

-	usunięcie awarii melioracyjnej w Borzymowicach

-	usunięcie awarii melioracyjnej w Woli Nakonowskiej

Pracownicy Spółki wykaszali rowy, udrażniali przepusty i czyścili studnie, choć nie zawsze te, będące przedmiotem zgłoszenia. Zakres prac obejmuje także zakup i wymianę kilkunastu przykryć studni melioracyjnych, wymianę kręgów oraz kilkunastu przepustów uszkodzonych bądź zarwanych na terenie gminy.

Wydatki Spółki Wodnej są dość obszerne, składają się na nie: wynagrodzenia dla pracowników (61.105,34 zł) zakup materiałów: przepustów, kręgów oraz drenażu melioracyjnego, a także paliwa i olejów do koparki Liebherr A312 (25.172,36 zł), wydatki na prowizję bankową (2.272,30 zł), badania (140 zł), wydatki na zus i fundusz pracy ( 12.252,42 zł) zwrot pożyczki od Gminy Choceń (20.000,00 zł), inkaso dla sołtysów (4.025,84 zł), umowy o działo i umowy zlecenie (11.900,00 zł), usługi wykonane w ramach dotacji z UW i ubezpieczenie koparki Liebherr A312 (59.388,63 zł). Bilans działalności Spółki jest dodatni, jednakże wiele osób wciąż nie opłaca składek członkowskich. Podsumowując dochody Gminnej Spółki Wodnej Choceń wyniosły: 206 993,37 zł, wydatki wyniosły natomiast 196.256,89 zł.

Wynik finansowy - 10.736,48 + 846,88 zł z roku poprzedniego. Razem na koncie na koniec roku 2015: 11.583,36 zł. Dziękujemy Panu Wójtowi, radnym, sołtysom i mieszkańcom za okazaną Gminnej Spółce Wodnej Choceń w 2015 r. pomoc i życzliwość. Liczymy na dalszą udaną współpracę.

Sporządził: Dawid Dalmann

referent ds. rolnictwa i ochrony środowiska